| ### Información General del Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Proyecto | SignAI | Fecha: |  | 12-08-2024 |
| Nombre Proyecto | SignAI |  |  |  |
| Director de Proyecto | Ariel Silva | Área | Desarrollo |  |
| Área Ejecutora Responsable | Área de Tecnología |  |  |  |
| Mandante/Cliente | No Aplica | Área | No Aplica |  |
| Sponsor | CITT DuocUC |  |  |  |

| ### Descripción del Proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Necesidad del Negocio |  |  |  |
| La necesidad que da origen al proyecto es que se han observado casos de instituciones médicas y educativas que no cuentan con una preparación adecuada ni con protocolos bien definidos para atender a personas con sordera o mudez . Esto ha generado un problema de exclusión significativa, y actualmente no existe una alternativa efectiva con relación a los avances tecnológicos contemporáneos. Objetivos estratégicos del proyecto: Ser pioneros en el ámbito comunicativo con la comunidad sorda y muda mediante una innovación en el ámbito tecnológico, haciendo nuestro enfoque principal, la inclusión. |  |  |  |
| Objetivos Generales del Proyecto |  |  |  |
| Objetivo General del Proyecto: Desarrollar un servicio consumible que traduzca e interprete lengua de señas. Objetivos Específicos del Proyecto: - Lograr una precisión de un 75% de la Red Neuronal dentro de las primeras mil interacciones. - Lograr una precisión de un 75% de las palabras en Lengua de Señas durante las primeras 500 interacciones. - Superar el umbral de 20 integraciones de nuestro servicio dentro de 5 meses. |  |  |  |
| Entregables |  |  |  |
| Entregables del Proyecto: - Acta de Constitución: Documento donde se definirá qué es el proyecto, quién es el director, su nivel de autoridad y el porqué del Proyecto. - Plan dirección de proyecto: Documento donde se proporcionará una ruta detallada para llevar a cabo un Proyecto. - Plan gestión de alcance: Documento donde se establecerá cómo se define, desarrolla, controla y gestiona el alcance del Proyecto. - Gestión de riesgos: Documento donde se describe cómo se identificarán, evaluarán, mitigarán, controlarán y gestionarán los riesgos a lo largo del Proyecto. - Plan gestión de calidad: Documento donde se establecerá cómo se planificará, implementará y controlará la calidad del Proyecto. - Cronograma: Documento donde se establecerá cuándo se realizarán las diferentes actividades dentro del proyecto y cuánto tiempo tomará cada una. - Plan gestión de recursos: Documento donde se describe cómo se identificarán, adquirirán, gestionarán y liberarán los recursos necesarios para llevar a cabo el Proyecto. - Plan gestión de interesados: Documento donde se describe cómo se identificarán, involucran, gestionarán y comunicarán las necesidades, expectativas e influencias de todas las partes interesadas en el Proyecto. - Visión del proyecto: Documento donde se establecerá una comprensión compartida y una dirección clara para el Proyecto. - Retrospectiva proyecto: Donde se reflexionará el desempeño del equipo a lo largo de cada sprint realizado. - Acta de cierre: Donde se realiza un resumen de las actividades. Se Indican los principales hitos y actividades realizadas - Informe de cierre: Donde se realiza una evaluación del desarrollo del proyecto, con el fin de reflejar la calidad y grado de satisfacción de los productos obtenidos. ENTREGABLES DEL PRODUCTO - Código fuente de la API. - Código fuente de la Red Neuronal. - Archivo de modelo de la red. - Backup de la base de datos. - Código fuente del Developer Portal. - Código fuente de aplicación móvil de prueba. - Código fuente de página web de prueba. |  |  |  |
| Supuestos y Restricciones |  |  |  |
| Supuestos: En este proyecto no hay supuestos. Restricciones: - Tiempo de desarrollo: El tiempo de desarrollo no sobrepasará de lo estipulado por el ramo de CAPSTONE. - Alcance del Proyecto: El alcance será inmutable y el desarrollo del proyecto se guiará única y exclusivamente en base a lo estipulado en la Declaración de Alcance. - Aplicaciones: Sólo se desarrollaran dos aplicaciones básicas las cuales sirvan de ejemplo para la Integración, éstas no serán complejas ni completas, ni tampoco se planea su distribución o publicación. |  |  |  |
| Relación con Proveedores: Si existe relación con proveedor externo, CITT DuocUC. |  |  |  |
| No hay proveedores externos |  | Llamado a Propuesta |  |
| Continuación de Contrato |  | Existe un Único Proveedor | x |

### Hitos del Proyecto

- Inicio y Planificación del Proyecto x

- Entregar Acta de Constitución x

- Entregar Planificación Temporal x

- Entregar Documento de la Arquitectura del sistema x

- Entregar Documento definición proyecto APT !

- Entregar planificación temporal x

- Entregar Acta de Cierre del proyecto x

# Hitos del Producto

- Completar datos del diccionario

- Creación de la api función voz a texto

- Creación de la api función video a texto

- Implementación de la red neuronal a la API

- Desarrollo del Developer Portal

| ### Riesgos del Proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Probabilidad | Impacto | Acciones de Respuesta al Riesgo |
| La Red Neuronal no cumple con los requisitos necesarios. | Medio | Alto | Tener Set de Datos de repuesto, más completos. Modificar la Arquitectura de la Red para encontrar mejoras. |
| Sobrepaso de los tiempos estimados | Baja | Alto | Debido a la metodología que se utilizará en el proyecto, se dejará un mes hábil para mitigar estos tiempos extras. |
| Inexperiencia del Equipo en Tecnología o Dominio | Medio | Medio | Auto capacitarse con Cursos y Material online. |
| Dependencia de Recursos Externos | Medio | Medio | Identificar y diversificar las dependencias, evaluar alternativas y establecer un plan de contingencia en caso de problemas con recursos externos. |
| Falta de Comunicación con Interesados del Proyecto | Medio | Alto | Establecer acuerdos claros de disponibilidad y comunicación con los interesados del Proyecto. |

| ### Estimación de Tamaño |  |
| --- | --- |
| Costo total estimado | $1150000 |
| Plazo total estimado en cantidad meses, semanas o días | 4 Meses |
| Esfuerzo total estimado en HH | 765 |

| ### Dimensión del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Importancia Estratégica |  | Complejidad Negocio |  |  | Complejidad Tecnológica |  |  | Complejidad por Tamaño |  |
| Baja |  | Baja |  |  | Baja |  |  | Baja |  |
| Media | X | Media |  | X | Media |  |  | Media | X |
| Alta |  | Alta |  |  | Alta | X |  | Alta |  |
| Dimensión (AP=Administración de Proyecto): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/AP Básica |  |  | 2/AP Media | X | 3/AP Avanzada |  |  |  |  |

### Observaciones